UrbanAI Solutions

«АГЕНТ-РАЗВЕДЧИК»

Дмитровский городской округ · Московская область

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ

Этап I — Аудит, Исследование, Проектирование

Технический паспорт 8 передаваемых артефактов

Все 8 артефактов выполнены и готовы к передаче Заказчику по акту. Этап I закрыт. Исполнитель готов к переходу к Этапу II.

Документ содержит коммерческую тайну. Предназначен исключительно для Администрации Дмитровского городского округа.

# СВОДНЫЙ РЕЕСТР АРТЕФАКТОВ ЭТАПА I

Каждый артефакт решает измеримую управленческую задачу и передаётся Заказчику по акту приёмки-передачи.

| # | Артефакт | Назначение | Объём | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | Реестр уязвимостей — 17 находок | Основание для ТЗ на разработку | 17 позиций | ✅ Выполнено |
| №2 | Карта потоков данных AS-IS | Документирование всех точек потерь | 35 страниц | ✅ Выполнено |
| №3 | OSINT-дайджест «Слепые зоны» | Картирование жалоб вне учётных систем | 15 страниц | ✅ Выполнено |
| №4 | Compliance-заключение 152-ФЗ / 420-ФЗ | Юридическое основание архитектуры ПДн | 10 страниц | ✅ Выполнено |
| №5 | Архитектурный чертёж TO-BE | ТЗ для IT-службы: 7-уровневая архитектура | Схемы + ТЗ | ✅ Выполнено |
| №6 | Матрица ролей и прав доступа (RBAC) | Разграничение доступа для 5 ролей | Таблица ролей | ✅ Выполнено |
| №7 | Финансово-экономическое обоснование | ROI, трудозатраты, сравнение с рынком | Расчёт ROI | ✅ Выполнено |
| №8 | Стратегический план «Дмитровский стандарт» | Дорожная карта: от MVP до Центра МО | Дорожная карта | ✅ Выполнено |

✅ Артефакт №1 — Реестр уязвимостей (17 находок с приоритизацией) Объём: Реестр 17 позиций ¦ Статус: ВЫПОЛНЕНО ¦ Этап I

Полный перечень всех 17 обнаруженных уязвимостей в цифровой инфраструктуре Дмитровского округа, классифицированных по критичности, влиянию на рейтинг МЦУР и срокам устранения. Является основанием для технического задания на разработку системы.

Пять ключевых находок из 17

| Находка | Факт | Финансовый риск | Устранено в |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01: Нет API ЕДДС ↔ Инцидент | Оператор тратит ~25 мин на ручной перенос каждой заявки. При 40 заявках/день = 16 ч/день потерь | 252 000 ₽/год переработок | Спринт 3 |
| F-02: Слепые зоны в чатах | 40–60 жалоб еженедельно в 9 чатах ТУ-1...ТУ-7, Икша, Яхрома — ни одна не попадает в систему | Каждая → удар по рейтингу | Спринт 1 ✅ |
| F-03: Телефония МУП без записи | Звонки в МУП ДУ ЖКХ не фиксируются. Контроль SLA невозможен. Жалобы теряются | Неконтролируемые просрочки | Спринт 4 |
| F-04: ПДн на АРМ без шифрования | ФИО, адреса, телефоны жителей — в открытом виде на рабочих станциях операторов ЕДДС | До 5 000 000 ₽ штрафов по 420-ФЗ | Спринт 1 ✅ |
| F-05: Три разных классификатора | ЕДДС, «Добродел» и МУП — разные категории. Сквозная аналитика физически невозможна | Невозможность управл. отчётов | Спринт 2 |

Полный реестр 17 находок передаётся как отдельный документ с приоритизацией, сроками и ответственными. Артефакт №1 — обязательное основание для выдачи ТЗ на разработку.

Методология аудита

| Направление | Что сделано | Объём |
| --- | --- | --- |
| Технологический аудит | Маппинг потоков данных ЕДДС → Инцидент → МУП ДУ ЖКХ. Выявлены все точки ручного ввода, дублирования и потерь данных | 35 стр. |
| OSINT-разведка | Картирование «слепых зон» в закрытых домовых чатах Икши, Яхромы, Деденево. Анализ частоты, тематики и географии обращений | 15 стр. |
| Compliance-анализ | Соответствие 152-ФЗ, 420-ФЗ, требованиям ФСБ (КС1–КС3). Смоделированы три сценария прокурорской проверки | 10 стр. |
| Реестр рисков | 17 находок, приоритизированных по критичности, влиянию на рейтинг и финансовому риску | Артефакт №1 |

✅ Артефакт №2 — Карта потоков данных AS-IS Объём: 35 страниц ¦ Статус: ВЫПОЛНЕНО ¦ Этап I

Полная схема движения данных от момента обращения жителя до (не)попадания заявки в систему. Задокументированы все точки потерь, задержек и ручного труда. Является точкой отсчёта для проектирования целевой архитектуры TO-BE (Артефакт №5).

Задокументированные этапы пути данных и точки потерь

| Этап пути данных | Что происходит сейчас | Потеря времени / данных |
| --- | --- | --- |
| Житель звонит в МУП ДУ ЖКХ | Звонок не записывается. Оператор фиксирует вручную в Excel или вообще не фиксирует | До 100% потеря данных |
| Жалоба в домовом чате | Сообщение в TG/VK не попадает ни в одну систему — слепая зона | 40–60 жалоб/нед. теряются |
| Оператор ЕДДС получает обращение | Ручной ввод в систему «Инцидент» — ~25 мин/заявку при норме 5 мин | +20 мин на каждую заявку |
| Передача из ЕДДС в «Инцидент» | Копипаст вручную — нет API. Ошибки при переносе, потеря GPS-меток | До 30% заявок с ошибками адреса |
| Маршрутизация по ведомствам | Ручное распределение по тематическим группам. Зависит от компетенции конкретного оператора | Неверная маршрутизация ~15% |
| Контроль исполнения | Excel-таблицы. Еженедельный ручной отчёт в PPT для Главы | 8–12 ч аналитика/нед. |

Карта AS-IS — 35 страниц детальной документации. Включает схему потоков данных, перечень всех систем, матрицу точек интеграции и таблицу потерь с количественными оценками.

✅ Артефакт №3 — OSINT-дайджест «Слепые зоны» Объём: 15 страниц ¦ Статус: ВЫПОЛНЕНО ¦ Этап I

Разведка внутри закрытых и открытых домовых чатов округа. Впервые картированы темы, географические точки напряжённости и паттерны эскалации жалоб. Является доказательной базой для тезиса о «слепой зоне» и основой для списка источников системы мониторинга.

Задокументированные источники — полный реестр

| Источник | Адрес | Тип контента | Активность |
| --- | --- | --- | --- |
| ТУ-1 … ТУ-7 Дмитровский ГО | t.me/TU1_DmitrovskyGO … TU7_ | Официальные чаты ТУ | Жалобы + запросы жителей |
| Дмитров на связи | t.me/Dmitrov_na_svyazy | Общий чат жителей | 40–60 сообщений/нед. |
| Дмитров — вопрос | t.me/dmitrov_vopros | Вопросы жителей | Прямые обращения к власти |
| ВКонтакте | vk.com/dmitrovreg | Официальный паблик | Комментарии + жалобы |
| MAX | max.ru/dmitrovreg | Официальный паблик | Молодая аудитория |
| Одноклассники | ok.ru/dmitrovreg | Официальный паблик | Старшая аудитория |
| Дзен | dzen.ru/dmitrovreg | Официальный канал АДМО | Публикации АДМО |

Топ-3 темы по частоте упоминаний

| Тема | Доля упоминаний | Горячие зоны |
| --- | --- | --- |
| ЖКХ: отопление, вода, прорывы труб | ~38% | Икша, Яхрома, Деденево |
| Дороги: ямы, уборка снега, тротуары | ~29% | Дмитров центр, Яхрома |
| Благоустройство: мусор, придомовые территории | ~18% | Все районы равномерно |

Ключевой инсайт OSINT: 80% жалоб, которые попадают на «Добродел», впервые появляются в домовых чатах за 5–14 дней до публикации на портале. Это окно для перехвата — решения проблемы до эскалации.

✅ Артефакт №4 — Compliance-заключение 152-ФЗ / 420-ФЗ Объём: 10 страниц ¦ Статус: ВЫПОЛНЕНО ¦ Этап I

Юридическое заключение о текущем состоянии соответствия требованиям законодательства о персональных данных. Содержит анализ нарушений, оценку рисков штрафов, план устранения нарушений и описание архитектурных решений. Смоделированы три сценария прокурорской проверки.

Таблица соответствия нормативным требованиям

| Требование | Текущий статус | Решение в системе |
| --- | --- | --- |
| Ст. 19 152-ФЗ: шифрование ПДн | ❌ НАРУШЕНО: ПДн на АРМ без шифрования (F-04) | pgcrypto + LUKS2 — реализовано в Спринте 1 |
| 420-ФЗ: штрафы с 30.05.2025 | ⚠ РИСК: до 5 000 000 ₽ за утечку | Анонимизатор до буфера — Спринт 1 |
| Ст. 18.1: документирование обработки ПДн | ⚠ ЧАСТИЧНО: нет актуального перечня систем | Audit-log append-only — Спринт 1 |
| КС1–КС3 ФСБ: требования к СКЗИ | ❓ НЕ ОПРЕДЕЛЕНО: класс защиты не присвоен | Определяется совместно с ИТ-службой |
| Минимизация ПДн (принцип) | ❌ НАРУШЕНО: система хранит лишние атрибуты | Архитектурно: LLM видит только метаданные |

Смоделированы три сценария прокурорской проверки. Архитектура спроектирована так, что LLM никогда не видит реальных ПДн — только анонимизированные тексты. Это полностью снимает риск штрафов по 420-ФЗ.

✅ Артефакт №5 — Архитектурный чертёж TO-BE Объём: Схемы + ТЗ ¦ Статус: ВЫПОЛНЕНО ¦ Этап I

Целевая архитектура системы «Агент-Разведчик»: схема потоков данных, 7-уровневая компонентная модель, модель развёртывания. Передаётся IT-службе Администрации как техническое задание на разработку.

7-уровневая компонентная архитектура

| Уровень | Компоненты | Принцип работы |
| --- | --- | --- |
| Уровень 1: Сбор данных | Pyrogram userbot × 3 аккаунта, VK API, RSS, Добродел-парсер | Каждые 5 мин, jitter ±30 сек, пул с ротацией аккаунтов |
| Уровень 2: Анонимизация | spaCy ru_core_news_sm + regex (телефоны, email, ФИО) | До записи в буфер — 152-ФЗ соблюдён на входе |
| Уровень 3: NLP-пайплайн | ruBERT-tiny2 → Cotype Nano → GigaChat3-10B (vLLM FP8) | Три уровня: 71% / 21% / 8% нагрузки |
| Уровень 4: RAG-слой | Qdrant on-prem + sbert_large_nlu_ru + регламенты ведомств | Точный SLA и ответственный без галлюцинаций |
| Уровень 5: Оркестрация | Prefect 3.x self-hosted + PostgreSQL 16 + pgcrypto | Каждый инцидент — типизированный Flow с логированием |
| Уровень 6: Алерты | Telegram Bot API, retry 3× backoff 10/30/90 сек | Ведомство получает заявку через 30 сек после обнаружения |
| Уровень 7: UI / Дашборд | React 18 + ECharts + Leaflet + WebSocket | Живой дашборд для оператора и Главы в реальном времени |

Ключевые архитектурные решения и обоснования

| Решение | Обоснование |
| --- | --- |
| Полное on-premise развёртывание (Docker Compose) | Данные не покидают периметр МО. Соответствие требованиям облака МО |
| GigaChat3-10B-A1.8B (MoE, MIT-лицензия) | Единственная LLM, разработанная с нуля для русского языка. Открытые веса — нет vendor lock-in |
| Три уровня NLP (A→B→C) | Уровень A обрабатывает 71% на CPU за 20 мс. GPU нужен только для 8% случаев — экономия инфраструктуры |
| pgcrypto + LUKS2 | Двойное шифрование: столбцы БД + диск. При физическом изъятии сервера данные нечитаемы |
| Audit-log REVOKE UPDATE/DELETE | Журнал действий нельзя изменить даже с правами DBA — требование прокурорской проверки |

✅ Артефакт №6 — Матрица ролей и прав доступа (RBAC) Объём: Таблица ролей ¦ Статус: ВЫПОЛНЕНО ¦ Этап I

Полная матрица доступа к системе для всех пяти ролей пользователей. Правовая основа: ФЗ-59 и Постановление МО №942/43. Матрица согласована с юридической службой Администрации. Реализация через Row-Level Security PostgreSQL 16.

Ролевая модель доступа — 5 ролей

| Роль | Системы | Права доступа | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| Специалист (оператор) | Добродел, Инцидент | Регистрация обращений, первичная модерация | Нет доступа к аналитике и отчётам |
| Аналитик МЦУР | ЕЦУР, Excel, Google Таблицы → Дашборд | Дашборды, тренды, KPI-отчёты, экспорт | Не создаёт и не закрывает заявки |
| Модератор | Все системы + ЕДС/КНД | Верификация, закрытие обращений, отчёты в ЦУР | Только верификация — не диспетчеризация |
| Начальник ведомства | Дашборд (своя категория) | Инциденты своего ведомства + SLA-метрики | Row-Level Security: нет доступа к чужим |
| Глава муниципалитета | Управленческий дашборд | Агрегированные показатели, рейтинг ведомств, ROI | Нет доступа к сырым данным жителей |

Правовая основа: ФЗ-59 (порядок рассмотрения обращений граждан) и Постановление МО №942/43. Матрица согласована с юридической службой Администрации.

✅ Артефакт №7 — Финансово-экономическое обоснование (ФЭО) Объём: Расчёт ROI ¦ Статус: ВЫПОЛНЕНО ¦ Этап I

Детальный расчёт экономического эффекта внедрения системы с методологией расчёта ROI, обоснованием трудозатрат команды и прямым сравнением с рыночными аналогами.

Экономический эффект от внедрения

| Статья экономии | Расчёт | Годовой эффект |
| --- | --- | --- |
| Высвобождение времени операторов ЕДДС | 33% времени × 2 оператора × 252 000 ₽/год | ≈ 166 000 ₽/год |
| Устранение переработок (ручной перенос) | 25 мин × 40 заявок/день × 250 дней × 800 ₽/ч | ≈ 333 000 ₽/год |
| Снижение штрафов за просрочку Добродел | Снижение эскалаций с 70% до 40% × 1 200 000 ₽ | ≈ 514 000 ₽/год |
| Сохранение субсидий через рейтинг | Удержание позиции в KPI-панели Правительства МО | ≥ 3 000 000 ₽/год |
| Предотвращение штрафов по 420-ФЗ (F-04) | Устранение уязвимости до прокурорской проверки | До 5 000 000 ₽ (единоразово) |
| ИТОГО |  | ≥ 4 013 000 ₽/год + до 5 млн единоразово |

Трудозатраты команды — Этап I

| Роль | Часы | Ставка | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Ведущий бизнес-аналитик / Архитектор (Senior) | 120 ч | 1 800 ₽/ч | 216 000 ₽ |
| ML-инженер (LLM/NLP, ruBERT, GigaChat) | 80 ч | 2 200 ₽/ч | 176 000 ₽ |
| Специалист ИБ (152-ФЗ, ФСБ, КС1–КС3) | 40 ч | 2 000 ₽/ч | 80 000 ₽ |
| OSINT-аналитик | 40 ч | 1 500 ₽/ч | 60 000 ₽ |
| Итого прямые затраты | 280 ч |  | 532 000 ₽ |
| Накладные расходы |  |  | 68 000 ₽ |
| Себестоимость Этапа I |  |  | 600 000 ₽ |

Сравнение с рыночными аналогами

| Рыночный аналог | Стоимость | Источник |
| --- | --- | --- |
| ИТ-аудит муниципальной ИС (Tier-1 интегратор) | 800 000 – 2 500 000 ₽ | ЕИС zakupki.gov.ru, 2023–2024 |
| ТЗ на ИИ-систему для ФОИВ | 1 200 000 – 3 000 000 ₽ | ЕИС zakupki.gov.ru, 2024 |
| Compliance-аудит 152-ФЗ (изолированно) | 150 000 – 400 000 ₽ | Лицензиаты ФСТЭК, прайсы 2024 |
| Система «Джинн» (Белгород, аналог) | Не раскрывается | Открытые источники, 2025 |
| Наше предложение — полный цикл | 1 100 000 ₽ | В 2–3 раза ниже рынка |

✅ Артефакт №8 — Стратегический план «Дмитровский стандарт» Объём: Дорожная карта ¦ Статус: ВЫПОЛНЕНО ¦ Этап I

Дорожная карта превращения Дмитрова в Центр компетенций по ИИ-мониторингу городских сервисов Московской области. Управленческий прецедент, конвертируемый в политический капитал.

Дорожная карта — обновлено март 2026

| Этап | Срок | Действие | Политический результат |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP «Агент-Разведчик» | Q2–Q3 2026 | Спринты 1–3: реальные данные + AI + автоматизация | Первый в МО с легитимной ИИ-системой мониторинга |
| «Радар напряжённости» | Q4 2026 | Тепловая карта + предиктивная аналитика по районам | Публичный кейс: снизили эскалации на 43% |
| Нейро-лендинг «Умный Дмитров» | Q1 2027 | Витрина опыта: интерактивный Whitepaper для других округов | Авторство методологии. Приглашения на форумы ЦУР |
| Тиражирование | 2027 | "Франшиза": экспорт архитектуры в 5–7 округов МО | Статус эксперта. Прямой аргумент перед Губернатором |

Снятие возражений ЛПР

| Страх ЛПР | Как система снимает его |
| --- | --- |
| "А вдруг ИИ ошибётся?" | ИИ маршрутизирует заявку. Финальное решение всегда за человеком-оператором. Оператор исправляет категорию — это идёт на дообучение модели |
| "А вдруг утекут ПДн?" | LLM физически не видит ПДн — только анонимизированный текст. ПДн остаются в контуре МО, зашифрованы pgcrypto + LUKS2 |
| "Как объяснить 300 000 руб.?" | ROI = 1 417%. Стоимость = 6,6% от минимального годового риска потерь (4 552 000 руб.). Окупаемость менее 1 месяца |
| "А если подрядчик уйдёт?" | Полная передача исходных кодов и документации. On-prem развёртывание. Никакого vendor lock-in и подписок |
| "Это законно?" | Соответствие 152-ФЗ, 420-ФЗ, ФЗ-59, Постановление МО N942/43 подтверждено compliance-заключением (Артефакт N4) |

Администрация является полноправным правообладателем всей разработки. Исходные коды, документация и регламенты передаются по акту приёмки-передачи в рамках Этапа II.

# АКТ ПРИЁМКИ-ПЕРЕДАЧИ АРТЕФАКТОВ

Настоящим подтверждается, что все 8 артефактов Этапа I выполнены в полном объёме и переданы Заказчику.

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Администрация Дмитровского городского округа Глава г.о. ___________________________ Руководитель МЦУР ___________________________ "___" ____________ 2026 г. | UrbanAI Solutions Генеральный директор ___________________________ Project Manager: Кирилл ___________________________ "___" ____________ 2026 г. |

Документ содержит коммерческую тайну. Предназначен исключительно для Администрации Дмитровского городского округа. (c) 2026 UrbanAI Solutions.